UMOWA NR ……………………

zawarta w dniu ………………. roku w Rzepinie pomiędzy:

Gminą Rzepin, zwaną dalej w treści umowy "ZAMAWIAJĄCYM",

Reprezentowaną przez:

……………………………

……………………………

a:

……………………………

……………………………

……………………………

reprezentowaną przez:

……………………………

zwaną dalej Inżynierem Kontraktu (w skrócie IK)

§1

Inwestor powierza, a IK przyjmuje wykonanie umowy, w imieniu i na rachunek Inwestora, której przedmiotem jest przygotowanie i nadzór nad realizacja zadań inwestycyjnych pod nazwą: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania  „Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin“

§2

Terminy realizacji: I kwartał 2009 – II kwartał 2010.

w tym przygotowanie postępowania na wybór wykonawcy  robót do dnia I kwartał 2010.

§3

Zakres działań zleconych IK w ramach niniejszej umowy obejmuje:

- Analiza dokumentacji projektowej od względem jej przydatności do przygotowania procedury przetargowej.

- Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym: Instrukcji dla Wykonawców, warunków umowy, Specyfikacji Technicznych, Tabeli Elementów Rozliczeniowych. Zamawiający wymaga aby opracowane Warunki Umowy były sporządzone w oparciu o Warunki Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego FIDIC.

- Przygotowanie odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz ewentualnych modyfikacji SIWZ.

- Udział w pracach komisji przetargowej.

- Przekazanie wykonawcom placów budów;

- Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Zlecenie, w imieniu i na rachunek Inwestora, specjalistycznego nadzoru technicznego, który jest wymagany przepisami szczególnymi, a zwłaszcza prawa górniczego, geologicznego,  archeologicznego, itp.;

- Zlecenie w imieniu Inwestora obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji inwestycji;

- Opracowywanie i przekazywanie Inwestorowi niezbędnej dokumentacji do uruchomienia finansowania i kontroli realizacji inwestycji wg wymagań LRPO 2007-2013;

- Rozliczanie wykonawców z realizacji robót, sprawdzanie faktur kalkulacji szczegółowych, spisywanie protokołów konieczności, naliczanie kar i odszkodowań;

- Prowadzenie sprawozdawczości inwestycyjnej;

- Bieżąca aktualizacja harmonogramów realizacji i finansowania, sporządzanie sprawozdań, dostarczanie niezbędnych informacji Inwestorowi;

- Dokonywanie odbiorów częściowych, przejściowych i końcowych, dokonywanie przeglądów  i odbiorów z tytułu gwarancji i rękojmi;

- Przekazywanie Inwestorowi dokumentacji techniczno-ruchowej, dowodów PT i OT oraz innej  dokumentacji związanej z inwestycją wymaganej po jej zakończeniu;

- Sporządzanie raportów i sprawozdań;.

§4

Do obowiązków Inwestora należy:

- Zapewnienie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego.

- Dostarczenie wszelkich potrzebnych materiałów, informacji oraz dokonanie uzgodnień przygotowywanych dokumentów przetargowych.

- Bieżąca realizacja faktur wykonawców potwierdzonych przez IK, zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

- Uczestniczenie w przetargach publicznych, odbiorach, istotnych naradach i radach technicznych.

- Udział we wszystkich działaniach formalnych wymagających reprezentacji Inwestora.

- Zatwierdzanie niezbędnych dokumentów dostarczonych przez IN według odrębnie ustalonych zasad.

- Udzielanie niezbędnych pełnomocnictw.

§5

- IK otrzyma za wykonanie niniejszej umowy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: …………… PLN brutto (słownie: …………………………………………………).

- Za przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej, tj. zakres czynności określony w § 3 ust 1-4 Wykonawcy przysługuje 10% wartości wynagrodzenia określonego w pkt. 1. Wynagrodzenie będzie należne po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu z postępowania przetargowego.

- Wynagrodzenie za wykonanie zadań określonych w § 3 ust. 5-15 w wysokości 90% wartości określonej w pkt. 1 niniejszego paragrafu płatne będzie w miesięcznych równych ratach przez okres trwania inwestycji.

Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur w ciągu 14 dni od daty otrzymania ich na konto: …………………………………

- W przypadku wydłużenia terminu realizacji zadania Inżynierowi Kontraktu przysługiwać będzie zwiększenie kwoty wynagrodzenia o wartość proporcjonalną do okresu wydłużonej realizacji robót.

§6

Inwestor dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

- 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia uznanego przez Inwestora za należycie wykonane.

- 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie nie później niż 15 dni po upływie terminu rękojmi i gwarancji.

§ 7

Inwestor ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:

- Jeżeli IK nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie.

- IK wykonuje swe obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków.

- W razie postawienia firmy w stan likwidacji lub upadłości.

- W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 145 Prawa Zamówień Publicznych.

§8

Rozwiązanie umowy może nastąpić z inicjatywy każdej ze stron wyłącznie na piśmie za uprzednim 30-to dniowym wypowiedzeniem umowy.

§9

Umowa zostaje zawarta na czas określony obejmujący czas realizacji inwestycji i rozliczenia, aż do końca okresu gwarancji wykonawcy robót.

§10

Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie obowiązują przepisy Prawa Zamówień Publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego.

Sprawy sporne rozstrzyga właściwy dla Inwestora Sąd Gospodarczy.

Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

INWESTOR								INŻYNIER KONTRAKTU